투입 인력 계획서

(주)테크노브릿지 · 스마트 물류 관제 플랫폼 구축 사업

목차

1. 인력 운영 개요

2. 투입 인력 총괄표

3. 핵심 인력 프로필

4. 인력 투입 및 관리 방안

5. 백업 인력 운영 계획

1. 인력 운영 개요

당사는 본 사업의 안정적 수행을 위해 물류 SI 및 IoT 데이터 분야에서 검증된 전문 인력을 투입한다. 프로젝트 관리자(PM)를 중심으로 기술 리드, 백엔드 개발, 프론트엔드 개발, 품질보증(QA)의 역할을 명확히 분담하여 설계부터 안정화까지 일관된 책임 체계를 유지한다. 전 인력은 유사 물류·관제 사업 수행 경험을 보유하고 있으며, 사업 기간 전반에 걸쳐 높은 투입률로 상주 또는 준상주 형태로 근무한다.

2. 투입 인력 총괄표

| 성명 | 직급 | 역할 | 주요 경력 | 투입률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 박정우 | 수석 | PM (총괄) | 물류 SI 15년, PMP 보유 | 100% |
| 이지은 | 책임 | 기술 리드 / 아키텍트 | 클라우드 아키텍처 10년 | 100% |
| 최민서 | 선임 | 백엔드 개발 | IoT 데이터 수집 8년 | 100% |
| 강하늘 | 선임 | 프론트엔드 / 대시보드 | 관제 UI 개발 7년 | 100% |
| 윤서연 | 책임 | QA / 테스트 | 품질보증 9년 | 50% |

3. 핵심 인력 프로필

박정우 수석(PM, 총괄)은 물류 분야 시스템 통합 프로젝트를 15년간 수행해 온 프로젝트 관리 전문가로서 PMP 자격을 보유하고 있다. 다수의 대규모 관제 시스템 구축 사업에서 프로젝트 관리자로 참여하여 일정·품질·리스크를 총괄 관리한 경험이 풍부하며, 본 사업에서도 전체 일정과 이해관계자 조율을 책임진다.

이지은 책임(기술 리드/아키텍트)은 클라우드 기반 데이터 플랫폼 아키텍처 설계 분야에서 10년의 경력을 보유하고 있다. IoT 데이터 수집 파이프라인과 확장 가능한 저장소 설계에 대한 전문성을 바탕으로, 본 사업의 기술 아키텍처 전반을 설계하고 개발 표준을 수립하는 역할을 담당한다.

최민서 선임(백엔드 개발)은 IoT 센서 데이터의 실시간 수집 및 처리 개발을 8년간 수행하였으며, 대용량 스트리밍 데이터 처리와 알림 엔진 구현에 강점을 지닌다. 강하늘 선임(프론트엔드/대시보드)은 관제 UI 개발을 7년간 담당하며 지도·차트 기반 시각화 화면 구현 경험이 풍부하다. 윤서연 책임(QA/테스트)은 9년간 품질보증 업무를 수행하며 통합시험과 성능시험 계획 수립 및 결함 관리를 담당한다.

4. 인력 투입 및 관리 방안

PM은 박정우 수석이 총괄하며, 기술 전반은 이지은 책임(기술 리드)이 담당한다. 프로젝트 착수 단계에서 상세 WBS를 수립하고 주간 단위로 진척을 점검하며, 이슈 발생 시 즉시 대응 체계를 가동한다. 개발 표준과 형상관리 도구를 통해 산출물의 일관성과 추적성을 확보하고, 코드 리뷰와 정기 품질 점검을 통해 완성도를 관리한다.

5. 백업 인력 운영 계획

핵심 인력의 예기치 못한 이탈이나 부재에 대비하여, 당사는 각 역할별로 동등한 수준의 경력을 갖춘 예비 인력 풀을 운영한다. 주요 인력 교체가 필요한 경우 인수인계 기간을 확보하여 사업의 연속성을 보장하며, 발주처의 사전 승인을 거쳐 동급 이상의 인력으로 대체한다.