# [품의] 물류센터 입출고 자동화 도입 예산 승인 요청

| 보낸사람 | 이수진 팀장 <soojin.lee@hankyulfood.co.kr> |
| --- | --- |
| 받는사람 | 박정우 부장, 최영호 상무 |
| 참조 | 물류혁신팀 김도현 대리 |
| 일자 | 2026-09-05 |

안녕하십니까, 물류혁신팀 이수진 팀장입니다.

지난 TF 회의에서 결정된 물류센터 입출고 자동화 시스템 도입과 관련하여, 아래와 같이 소요 예산과 추진 일정을 정리하여 승인을 요청드립니다.

# 1. 투자 비용 내역

| 구분 | 세부 항목 | 금액 |
| --- | --- | --- |
| 하드웨어 | RFID 리더·태그, 게이트 설비 | 1억 2,000만원 |
| 소프트웨어 | WMS 라이선스 및 연동 개발 | 7,000만원 |
| 교육·예비비 | 현장 교육, 유지보수 예비 | 4,000만원 |
| 합계 |  | 2억 3,000만원 |

# 2. 추진 일정

| 단계 | 기간 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 (파일럿) | 2026.10 ~ 2026.12 (3개월) | 1개 라인 시범 적용·검증 |
| 2단계 (확대 적용) | 2027.01 ~ 2027.06 (6개월) | 전 라인 확대, 안정화 |
| 총 기간 | 9개월 |  |

# 3. 승인(결재) 라인

| 구분 | 담당자 |
| --- | --- |
| 담당 | 김도현 대리 (물류혁신팀) |
| 팀장 검토 | 이수진 팀장 (물류혁신팀) |
| 부서장 승인 | 박정우 부장 (운영본부) |
| 최종 승인 | 최영호 상무 (경영지원본부) |

회사: 주식회사 한결푸드 / 주관 부서: 물류혁신팀

검토 후 승인 부탁드립니다. 감사합니다.